Приложение №1

к постановлению администрации

Заречного сельсовета Тогучинского

района Новосибирской области

от 20.03.2015 № 41

ПЛАН

Дополнительных мероприятий по подготовке населения и территории МО

К пропуску паводковых вод на территории Заречного сельсовета

Тогучинского района Новосибирской области в 2015 году.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  мероприятий | Срок  проведения | Ответственные  исполнители | Кто привлекается | Отметка о  выполнении |
| 1 | Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС в соответствии с реко –  мендациями МЧС России (резервные источ-  ники э/энергии, материалы для ликвидации ЧС на объектах ЖКХ). | До 15 апреля | Глава поселения | Руководители предприятий и организаций |  |
| 2 | Создание резервов финансовых средств для ликвидации ЧС, вызвыанных весенним па –  Водком. | До 1 апреля | Глава поселения | Руководители предприятий и подразделений |  |
| 3 | Представление сметы – заявки в финансовый орган для финансирования мероприятий по защите населения и территории от паводка. | До 1 апреля | Глава поселения | Руководители предприятий и подразделений |  |
| 4 | Сбор сведений о состоянии русел рек на за – тороопасных участках. | До 25 марта | Уполномоченный ГО ЧС и ПБ МО | Члены КЧС и ПБ администрации |  |
| 5 | Сбор сведений для разработки плана инже – нерно – технических мероприятий по подго- товке к весенне –летнему паводку и безопас- ному пропуску паводковых вод. | До 10 апреля | Отдел природ –  ных ресурсов, уполномоченный ГО ЧС и ПБ МО | Глава поселения, ДРСУ Тогучинского района |  |
| 6 | Проверка готовности территории МО по вы-полнению противопаводковых меропр - тий: - готовность техники и спасателей;  - создание запасов ГСМ, инертных и строи –  тельных материалов, запасов продовол-твия;  - защита населения;  - защита с/хозяйственных животных;  - защита водоисточников;  - защита ОЭ и жилого фонда. | До 10 апреля | Председатель КЧС МО | Члены КЧС, АО  «Каменный карь-ер», ОАО «Кам –  Нереченский ка –  менный карьер», ООО «Тогучинский диабазовый карьер» |  |
| 7 | Корректировка Планов действий по преду – преждению и ликвидации ЧС (по вопросам предупреждения и оповещения населения о чрезвычайной ситуации) | До 1 апреля | Председатель КЧС МО | Председатели КЧС ОЭ |  |
| 8 | Проведение тренировок с НАСФ, привлека- емых для предупреждения и ликвидации по- следствий ЧС, вызванных весенним пав-ком | До 1 апреля | Председатель КЧС МО | Руководители предприятий и организаций |  |
| 9 | Уточнение состава и порядка связи с пункта ми наблюдения и контроля за уровнем па –  водковых вод. | До 25 марта | Председатель КЧС МО | Уполномоченный ГО ЧС и ПБ адмистрации МО |  |
| 10 | Контроль процесса вскрытия рек, режимов работы водохранилищ. | Апрель – май | Глава поселения,  спец. ГОЧС и ПБ | Водомерные посты |  |
| 11 | Информирование населения об угрозах за – топления. |  |  |  |  |