Приложение № 1

постановлению администрации

Заречного сельсовета от 18.03.2014 № 53

ПЛАН

дополнительных мероприятий по подготовке населения и территории

поселения Заречного сельсовета к пропуску паводковых вод в 2014 году.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Сроки проведения | Ответственные  исполнители | Кто привлекается | Отметка о  выполнении |
| 1. | Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС в соответствии с рекомендациями МЧС России (резервные источники э/питания, материалы для ликвидации ЧС на объектах ЖКХ и др.) | До  15 апреля | Глава поселения | Руководители предприятий |  |
| 2. | Создание резервов финансовых средств для ликвидации ЧС, вызванных весенним павод –  ком в поселении. | До  1 апреля | Глава поселения | Руководители предприятий |  |
| 3. | Представление сметы – заявки в финансовый отдел районной администрации для финанси-  рования мероприятий по защите населения и территории от паводка. | До  1 апреля | Глава поселения | Руководители предприятий |  |
| 4. | Сбор сведений о состоянии русел рек на за-  тороопасных участках. | До  25 марта | Уполномоченный  ГО ЧС администр. | Жители населён-  ных пунктов |  |
| 5. | Сбор сведений для разработки плана инженер  но-технических мероприятий по подготовке к  весенне-летнему паводку и безопасному про-  пуску паводковых вод. | До  1 апреля | Уполномоченный  ГО ЧС администр. | Они же |  |
| 6. | Уточнение состава и порядка связи с пункта-  ми наблюдения и контроля за уровнем паводковых вод. | До  25 марта | Уполномоченный  ГО ЧС администр.  Сложинский С.Н. | Жители населён-  ных пунктов |  |
| 7. | Контроль процесса вскрытия рек. | апрель | Он же | Они же |  |
| 8. | Информирование населения об угрозе затопления. | С 15 марта  по 1апреля | Он же | \_\_\_\_\_\_ |  |
| 9. | Пропаганда деятельности ответственных по вопросам защиты населения и территории по-  селения от паводка в «Заречном вестнике». | До  1 апреля | Глава администрации | Ответственный за  делопроизводство |  |